## **Document de planification des activités assistées par la technologie**

Ce document peut vous aider à planifier votre création et vous encourager à déterminer le temps que vous devrez y consacrer.

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | La section du site Web de l’Université d’Ottawa Conception des cours |
| Outil utilisé : | Adobe XD pour la création des prototypes rapides |
| Idée : | Découvrir comment les pages du prototype s’affichent sur les téléphone mobiles et comment les utilisateurs interagissent avec les interfaces |
| Intégration du programme d’études : | *Les pages suivantes :*   * *Conception des cours* * *Types des cours* * *Intégrité académiques* |

Maintenant, identifiez les tâches nécessaires à votre création et estimez le temps qu’il vous faudra pour les accomplir. Il ne s’agit pas d’un engagement à l’égard d’une approche particulière, mais plutôt d’un guide vous permettant d’anticiper ce qui sera nécessaire.

Inscrivez un « X » dans une colonne à côté d’une tâche que votre création impliquera, puis prévoyez le temps qu’il vous faudra pour l’accomplir (en heures).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[ X ]** | **Tâche** | **Temps estimé (en heures)** |
|  | Générer des idées :  Ateliers Customer Journey Mapping avec les concepteurs pédagogiques | 7 h (2 avant-midis) |
|  | Effectuer des recherches : Dernières tendances Web  Normes graphiques de l’université  Images sur iStock | 7 h |
|  | Réviser les storyboards conçus par les concepteurs pédagogiques, choisir des composantes conviviales au contenu. | 7h par page (21h) |
|  | Concevoir des wireframes de trois pages | 21 h |
|  | Concevoir le scénario de navigation à tester | 4 h |
|  | Recruter les utilisateurs (communication) | 2 h |
|  | Passer le test | 30 min / utilisateur |